ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Выползово», утверждённой постановлением от 06.03.2020 №20 (в редакции от 08.02.2021 №3)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Выползово» проведена за 2020 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Выползово».

Критерии оценки:

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.1.Основными целями программы являются:

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2.Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Деревня Выползово».

В реализации целей и задач в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

-     проведен ремонт автомобильной дороги по ул.Речная д.Выползово

-  проведено грейдирование и подсыпка дорог в д. Леонов Починок, д. Анисово Городище, д.Выползово ул.Мира,

-  проведена очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов;

- проведена работа по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов                           и показателей

| Наименование индикатора, единица измерения | Планируемые значения показателей на 2020 год | Фактически достигнутые значения показателей в 2020 году | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт асфальтового покрытия, км. | 1,5 | 0 | 0 |
| Ремонт щебеночного покрытия, км. | 2,7 | 3,0 | 100 |
| Всего улучшено дорожного покрытия, км. | 3,0 | 3,0 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

(1/3)*(0+100+100)=66,7%

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Выползово» израсходовано 1608570,57 руб., что составляет 72% от предусмотренного на 2020 год.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 299480 руб.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений – 149996 руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и исскуственных дорожных сооружений – 709272 руб.

| Наименование мероприятий | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 693,4 | 299,5 | 43 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и исскуственных дорожных сооружений | 765,2 | 709,3 | 93 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | 150 | 150 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K -     кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Выползово» на реализацию муниципальной программы  за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Выползово».

(1/3)*(43+93+100)= 78,7%

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

| Реализация мероприятий |  | Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата) |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | -проведен ремонт автомобильной дороги по ул.Речная д.Выползово (песок, щебень) | 1 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования и исскуственных дорожных сооружений | -проведено грейдирование и подсыпка дорог щебнем в д. Леонов Починок, д. Анисово Городище, д.Выползово ул.Мира, - проведена очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов; | 1 |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельских поселений | - проведена работа по скашиванию травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог. | 1 |

Данный критерий  рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

(1/3)*(1+1+1)=100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Выползово».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

(66,7+78,7+100)/3=81,8%

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Выползово» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 81,8%.

Глава администрации                                                                            П.А. Кочергин