ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Выползово», утверждённой постановлением  от 08.02.2021 №4( в редакции от 24.01.2022 №2,от 07.02.2023 №7)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Выползово» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Выползово».

Критерии оценки:

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

  - Основными целями программы являются:

-совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Выползово».

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Деревня Выползово».

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Выползово».

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Выползово»

-создание  временных рабочих мест, имеющих социально полезную направленность.

  - Основными задачами муниципальной программы являются:

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- проведены мероприятия и реализован проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах – 1304,0 тыс. руб.;

- содержание и ремонт уличного освещения – 663,3 тыс. руб.

- обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (закупка и установка детского игрового оборудования)- 0 тыс.руб.

- прочие мероприятия по благоустройству – 906,9 тыс. руб.

(закупка и установка детского игрового оборудования, ремонт колодцев, удаление сухих и аварийных деревьев, установка указательных знаков и т.д.)

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

| Наименование индикатора, единица измерения | Планируемые значения показателей на 2022 год | Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| - количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, шт. | 1 | 1 | 100 |
| - количество созданных мест массового отдыха на общественных площадках (парки, скверы, аллеи),шт. | 1 | 1 | 100 |
| - кол-во ликвидированных стихийных свалок на территории поселения, шт. | 1 | 1 | 100 |
| - организованно акций и субботников по благоустройству территорий общего пользования, шт. | 50 | 50 | 100 |
| Трудоустройство безработных граждан на работы по уборке и благоустройству территорий поселения, чел. | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

(1/5)*(100+100+100+100+100)=100%

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Выползово» израсходовано 2874,2 рублей, что составляет 75% от предусмотренного на 2022 год.

| Наименование мероприятий | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт уличного освещения | 750,0 | 663,3 | 88 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | 1819,4 | 906,9 | 51 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 1304,0 | 1304,0 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Выползово» на реализацию муниципальной программы  за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Выползово».

(1/3)*(88+51+100)=79,6%

- Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

| Реализация мероприятий |  | Показатель достижения результата («0» - недостижение результата, «1» - достижение результата) |
| --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия | Выполненные мероприятия |  |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Содержание уличного освещения, ремонт и установка фонарей на территории сельского поселения | 1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | Средства были направлены на мероприятия по благоустройству территории сельского поселения | 1 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Благоустройство территории входной группы кладбища в д. Анисово Городище | 1 |

Данный критерий  рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

(1/3)*(1+1+1)=100%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Выползово».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

(79,6+100+100)/3=93,2 %

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Выползово» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 93,2 %.

Глава администрации                                                                            П.А. Кочергин